Scrum-palaverimuistio (tiimin sisäinen)

Täytä jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus GitHub-repoon /Documents-kansioon.

Täyttösäännöt (nopeasti)

• Pidä muistio lyhyenä: 5–10 min täyttö riittää.

• Kirjaa päätökset ja sovitut tehtävät aina konkreettisesti (kuka tekee / mihin mennessä).

• Linkitä GitHub Projects -kortteihin tai mainitse korttien otsikot, jotta näyttö on todennettavissa.

• Jos joku ei ollut paikalla, kirjaa se ja miten tieto välitetään hänelle.

A) Tiimin tiedot

| Kenttä | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Kurssi / toteutus | Mobiilikehitysprojekti |
| Tiimin nimi | 15 |
| Jäsenet (nimet) | Niilo Hanni, Jesse Heikkinen, Anna Koskenkangas |
| GitHub-repo (URL) | https://github.com/Mobiilikehitysprojekti-R15/Mobiilikehitysprojekti |
| GitHub Projects (URL) | https://github.com/Mobiilikehitysprojekti-R15/Mobiilikehitysprojekti/projects?query=is%3Aopen |

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | Review |
| Päivämäärä | 8.2. |
| Kellonaika + kesto | 19:30-20 |
| Osallistujat (paikalla) | Kaikki |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) |  |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | 3 |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Jesse | Darkmode ja filtteröinti | LTS, dokumentteja, ehkä taustatyö/elinkaari |  |
| Anna | Profiilisivu | Change info profiilisivulta Notifikaatioita | Helsingissä reissussa 12.-16.2. |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |
| Advanced mobile -aihe | Gopro videosta datan ottaminen |  |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Change info profiilisivulta | Anna | Sprint 3 | Change Info -page | ☐ |
| Notifikaatiot | Anna | Sprint 3 | Kokeiden uusimis notifikaatio | ☐ |
| Profiilisivu | Anna | Sprint 2 | Profile page | ☑ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

•

•

•

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika | 12.2. |
| Tavoite (1 lause) | Sprinttipalaveri |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) | Jatketaan taskeja |